Urząd Miejski w Bychawie

ul. Partyzantów 1

23-100 Bychawa

Bychawa, dnia 12.05.2021 r.

GPK.272.1.27.2021

# ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 130.000 ZŁOTYCH

- Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

# Gmina Bychawa, ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa

e-mail: bychawa.inw@gmail.com, tel.81 566-00-04 wew. 24, fax. 81 566-00-48

- Nazwa przedmiotu zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, istotne postanowienia umowy:	

„Remont budynku OSP i świetlicy wiejskiej w Starej Wsi Trzeciej”

Opis przedmiotu zamówienia według załączonego przedmiaru robót.

- Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE

Poniższą ofertę należy:

- złożyć w formie elektronicznej (skan) albo faxem na formularzu oferty do dnia 28.05.2021 godz. 15:00

- prawdopodobny termin wyboru oferty nastąpi w dniu 31.05.2021 r.

- wykonawcy zostaną poinformowani o dokonanym wyborze, wykonawca, który złoży ofertę najkorzystniejszą będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o wyborze oferty.

- kryterium decydującym o wyborze oferty jest tylko cena – przy założeniu, że wykonawca złoży ofertę zawierającą przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami zamawiającego.

- termin wykonania zamówienia - do 30.06.2021 r. – wykonanie fizyczne robót.

Naczelnik 
Wydziału Gospodarki
 Przestrzennej i Komunalnej

/-/ mgr inż. Jolanta Puła-Dzieciątkowska